医院建渣清运项目任务书

一、工程概况

1、项目名称：成都市第二人民医院2019年度建渣废物清运项目

2、项目地点：成都市第二人民医院。

（1）成都市第二人民医院业务区地址：庆云南街10号。

（2）成都市第二人民医院家属区地址：武城大街8幢、桂王桥南街28号。

（3）成都市第二人民医院草市分部地址：青羊区草市街165号。

（4）成都市第二人民医院龙潭分院地址：龙岗路以南龙潭立交200米处。

（5）承包方式：按照医院要求对指定区域建渣负责进行清运，完成全部清运内容内容。具体包括但不限于提供转运、运输、安全防护措施、建渣、生渣、废旧木器、杂物、树枝清运、完工清场及后续所有相关事项的配合等。双方确认量方、类别据实结算。

二、合同价款及结算方式：

1、建渣清运比选项目确定的中标合同每1立方单价为基础，按照双方实际测量确定的量方量乘以每方单价据实结算，支付结算方式按照每季度进行拨付。

2、每次清运结束需院方验收确认合格后，按每季度乙方汇总清运工作量经医院初审合格，提供清运全额法票，医院收到正式足额发票后30个工作日，以转账方式支付乙方清运价款，无质保金。

三. 清运要求

1、合同签订后按甲方通知指定时间到达清运现场，进行（1）确认清运类别；（2）现场确认测量清运方量；（3）含500米各个区域转运、外运清除包干。

2、按照确认的清运项目，乙方在48小时内完成清运。乙方应响应甲方紧急清运项目，完成时间在24小时内。

3、清运建渣如发生建渣与其它清运物品混堆，乙方应作分类测量负责清理。甲方根据堆场实际情况提前通知乙方到达现场，先期对清运项目进行分类。

4、乙方负责对清运后的现场进行保洁维护，确保清运后的现场环境卫生整洁。

5、清运期间不得躁声扰民，影响医院正常就医秩序。

6、运输、转运途中都应确保安全，做好安全防范措施。

7、运清的建渣、废物（含废旧物品）应弃置在环境卫生保护有关法规允许的范围。不得违反国家环保的法律法规。

四、清运验收

1、乙方提交验收申请的项目，经验收清运质量不合格，乙方需无条件返工至项目验收合格，并承担清运延误的责任同时需向甲方承担合同支付周期（1季度）10%的违约金。如书面要求返工后验收仍然不合格的，甲方有权解除合同，另行聘请其他单位进行清运，不承担乙方的清运价款支付义务。2、项目验收合格的，甲方承办科室签署验收合格证明。五、安全文明施工

乙方在履行合同中应严格按照有关规定进行安全文明清运，确保项目现场环境卫生以及人员和财产安全。乙方对于在清运中造成乙方、甲方、第三方人员人身伤亡事故、财产损害的，承担全部责任。甲方因乙方原因而承担了法律责任的，有权向乙方追偿。

| 成都市第二人民医院2019年建渣、废物（含废旧物品）报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比选项目：2019年度建渣、废物（含废旧物品）清运项目 报价时间：2019年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医院建渣、废物（含废旧物品）清运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 谈价项目 | 报价人 | 公司名称 | 项目内容 | 纯建渣清运 | 废物、废旧物品清运 | 建渣、废物、废旧物品混合清运 |
| 1 | 2019年度医院建渣、废物（含废旧物品）清运项目 |  |  | 医院建渣、废物（含废旧物品）清运 |  |  |  |
| 最终医院建渣、废物（含废旧物品）清运报价结果确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 谈价项目 | 报价人 | 公司名称 | 项目内容 | 纯建渣清运 | 废物、废旧物品清运 | 建渣、废物、废旧物品混合清运 |
| 2 | 2019年度医院建渣、废物（含废旧物品）清运项目 |  |  | 医院建渣、废物（含废旧物品）清运 |  |  |  |
| 备注： 一、序号1为必填；序号2为评标现场最终确认； 二、运清的建渣、废物（含废旧物品）应弃置在环境卫生保护有关法规允许的范围，不得违反国家环保的法律法规。 |  |  |  |  |  |  |  |