HRP系统开发服务项目的监理服务要求

本项目为医院HRP系统开发服务项目的监理服务，该项目合同金额为467.8万元，按规定须委托具备相应资质的第三方公司承担项目监理，确保开发质量与进度可控。相关服务要求如下：

一、监理工作内容

（一）实施阶段

1.督促委托人按承建合同的约定，落实必须提供的实施环境和条件；检查承包人的开工准备工作。

2.审核确认承包人派驻的项目管理机构及管理人员的资历、经验、能力等。

3.审核承包人提交的需求调研计划和需求调研问卷并出具监理建议意见。

4.审核承包人提交的需求调研报告并报委托人批准。

5.分阶段审核按承建合同文件约定应由承包人提交的设计方案、数据库设计方案、结构设计方案、详细设计方案等设计文件并出具监理建议意见。

6.审查承包人提交的实施进度计划等，对实施组织及技术总体方案进行把关。

（1）审核和确认承包人的总体技术方案；

（2）审核和确认承包人的实施组织方案；

（3）审核和确认承包人的工程质量保证计划及质量控制体系；

（4）明确项目质量控制的关键性节点；

（5）审核和确认承包人的测试计划；

（6）审核和确认承包人的工程进度计划。

7.进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施以实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；同时向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

（二）项目质量控制阶段

1.系统集成质量的控制

（1）系统集成方案的审核和确认。

（2）对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收。

（3）对设备安装、系统软件的安装调试进行验收。

（4）对系统集成进行总体验收。

2.应用软件部署开发质量的控制

（1）软件部署开发计划的审核和确认。

（2）对承包商的开发质量记录进行审核等。

3.资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。协助项目单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。

（三）合同管理

1.跟踪检查合同的执行情况，确保承包人按时履约。

2.对合同工期的延误和延期进行审核确认。

3.对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

4.根据合同约定，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证。

（四）经委托人委托，协助委托人对承建商提交的变更申请、延期申请、支付申请等的审核，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理方通过必要的会议制度来实施协调工作。

二、验收阶段

- 1.审核承包人提交的测试方案和测试计划并出具监理建议意见。

- 2.旁站承包人按照经确认的测试方案开展软件合格性测试活动。

- 3.监督承包人解决软件合格性测试中发现的问题和不合格项，并出具监理意见。

- 4.监督承包人按合同规定提交相应的技术文档。

- 5.审查承建单位提交的验收方案(验收计划、验收目标、责任双方、验收范围、验收提交清单、验收标准、验收方式等)的符合性及可行性。

- 6.协助委托人组织项目初验、竣工验收，对承建单位提交的文档进行审核，并提出监理意见。

- 7.监督承建单位解决系统初验中发现的问题和不合格项，并提出监理意见，并监督承建商整改。

- 8.协助委托人组织验收会。

- 9.编制并提交监理文档集和项目监理总结报告；监督承建商试运行期间服务履行情况，及时督促承建商整改发现的问题。

- 10.签发工程验收证书。

- 11.签发最终支付证书。

- 12.监理工作成果：监理成果物要求包括但不限于：监理规划、复工令、停工令、项目款支付证书、监理周报、会议纪要、监理月报、实施文档类监理审核意见、监理工作联系函、监理通知单、项目备忘录、设施设备验货台账、设备加电检查记录、专项项目监理报告、监理总报告等。

三、商务要求

- （一）监理服务期限：监理单位的责任期限自合同签订之日起，至医院信息化建设完成，全部验收合格且出具相关的监理报告后结束。

- （二）报价包含人工费、监测费、税费等完成项目服务的所有费用。

- （三）参与人员：供应商应在其它响应文件中列出参与本项目的人员名单及联系方式，有职称的，提供相关证书复印件。

- （四）付款方式和条件：

- 1.合同签订生效且收到乙方开具发票后的10个工作日内，甲方支付合同总金额的30%。

- 2.被监理项目初验通过，甲方收到由乙方出具的合格的初验监理报告及乙方开具的发票后10个工作日内，甲方支付合同总金额的30%。

- 3.被监理项目终验通过，甲方收到由乙方出具的合格的终验监理报告及乙方开具的发票后10个工作日内，甲方支付合同总金额的40%。

- （五）响应时间：监理人员需在采购人规定时间内到达现场进行监理。

- （六）安排相对固定的人员每周2-3个工作日在医院进行监理。

- （七）出具报告：供应商应根据国家或行业标准或是采购人要求的时间内对各个监理项目出具阶段或是整体的监理报告。

- （八）报告出具时间：供应商应在国家或行业规定的时间内对相关项目出具监理报告，有特殊情况的，在采购人规定的时间内出具监理报告。

四、团队人员要求

- （一）人员资质：监理服务团队成员应具备相关的专业资格和经验，总监理工程师应具有信息系统监理师资格证书，且具有项目管理、系统集成、软件测试相关资格证书；专业监理工程师应具有信息系统监理师资格证书及其他相关专业的资格证书。

- （二）人员配备：根监理团队应包括总监理工程师1名、总监理工程师代表1名、专业监理工程师3名、文档管理员1名。

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院

HRP系统开发服务项目的监理服务采购项目报价表

| 项目 | 内容 | 用途 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HRP系统开发服务项目的监理服务 | 详见要求。 | 为医院HRP系统开发服务项目提供监理服务，确保开发质量与进度可控。 |  |  |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院HRP系统开发服务项目的监理服务采购项目建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它