需求清单

一、具体要求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 预估数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网康复服务软件平台构建服务 | 套 | １ | 一、互联网康复服务软件平台－患者端： 患者居家康复互联网问诊和康复治疗工具，线上线下相结合，实现患者居家康复治疗全过程管理。 1）具备查找医生/治疗师，查看医生简介擅长，向医生发起在线复诊，向治疗师发起咨询。 2）信息采集：支持病人本人通过平台上传工伤病人的基本信息，形成完整的病人电子档案。平台提供标准化的信息采集模板，确保信息采集的完整性与规范性。 3）档案动态更新：病人在康复过程中的诊疗记录、康复进展、检查报告等信息，可由病人本人实时上传至档案中，实现档案的动态更新与共享。 4）具备查找医生/治疗师，向医生发起在线复诊，向治疗师发起咨询。问诊过程可接收到医生开具康复治疗方案。 5）康复训练提醒：根据康复计划中设定的训练时间和频次，系统自动向病人发送康复训练提醒，确保病人按时、规范完成康复训练。 6）康复计划执行跟踪：病人通过平台接收康复计划，并按照计划进行康复训练。模块支持病人通过拍照、视频、打卡等方式记录训练过程，康复师可在线查看病人的训练记录，实时掌握训练执行情况。对于未按计划完成训练的病人，系统将自动标记并提醒康复师进行干预。 7）具备患者在线填写智能评定量表，评定数值结果可自动生成报告。 8）在康复计划执行期间，具备通过图文、视频方式向医生和治疗师进行咨询，具备在线评定。 9）具备提供历史病历和康复方案查看 二、互联网康复服务软件平台-医务人员端 为医师提供的患者康复诊疗和患者管理工具。包括：在线问诊、下达居家康复方案、患者诊后管理、治疗师在线咨询指导、方案调整等功能。平台应拥有不低于20项康复评估量表、不低于20项康复治疗方案、不低于400条居家训练视频。互联网诊疗符合互联网医疗技术规范。 1）医生端提供图文在线咨询功能，在线发送量表、在线填写诊断，更新病历，开具康复治疗方案。 2）康复计划生成：医生基于病人的 ICF 评估结果、工伤损伤情况、康复目标等信息，通过模块内置的康复计划模板库（结合 ICF 标准与临床经验构建），快速生成个性化的康复计划。康复计划内容包括康复训练项目、训练频次、训练时长、训练强度、注意事项等，且每个训练项目均对应明确的 ICF 康复目标。 3）复诊提醒：医生根据病人的康复阶段和病情需要，在模块中设定复诊时间。系统在复诊前 1 - 3 天，自动向病人发送复诊提醒，提醒病人按时复诊。复诊提醒可根据病人的实际情况（如康复进展、病情变化）由医生手动调整时间。 4）康复计划执行跟踪：工伤病人通过平台接收康复计划，并按照计划进行康复训练。模块支持病人通过拍照、视频、打卡等方式记录训练过程，医生和康复师可在线查看病人的训练记录，实时掌握训练执行情况。对于未按计划完成训练的病人，系统将提醒康复师进行干预。 5）提供机构之间线上转诊确认功能：当病人需要转诊时，医生可发起转诊申请，接收医生在线查看转诊资料后，可选择接收或退回转诊申请（退回需说明原因）。转诊申请通过后，系统将病人资料移交至接收医生的患者档案中，实现转诊流程的线上化、高效化。 6）ICF 指标定期评估：在康复过程中（如每月、每季度）及康复结束后，医生或康复师通过模块发起对病人进行 ICF 指标评估，评估结果进行展示，评估结果自动录入系统。 7）医生端具备指定患者康复期间的治疗师，并可根据患者病情选择治疗项目功能。 8）医生端具备对患者康复治疗情况进行跟踪，查看患者康复计划执行情况，（患者康复视频、训练打卡情况）等功能。 9）医生端具备通过咨询窗口发送评定量表、宣教功能。 10）医生端具备查询患者档案，包含患者基本健康档案，患者体征数据健康监测历史变化趋势功能。 11）医生端具备查看平台医疗资源库，可以筛选查看相关训练视频、评定量表、患教内容功能。 三、互联网康复服务软件平台-机构管理端 平台业务数据存储、诊疗业务数据、查询和统计分析。各种参数设置，实现实现所有业务管理。医疗资源库的管理等，保证系统正常运营 1）后台管理端呈现方式采用Web形式进行呈现，提供便捷化、动态化、数字化的终端方式，针对不同应用场景打造一体化解决方案。 2）具备维护和管理医生、治疗师和患者基本信息功能。 3）具备维护和管理资源库中康复训练视频、患教文章、评定量表、随访问卷等。 4）具备系统基础参数设置维护，包括功能障碍、病种、icd-10、中医证候、中医病症、设备运行参数等各类基础数据的设置和维护等功能。 5）具备管理和查看患者的康复计划（含执行情况）、评定量表和评定结果功能。 6）具备管理和查看随访结果功能。 |

二、硬件需求

1.计算资源和存储资源：本项目实施需要使用计算资源、存储资源 ，供应商应根据本身产品架构和使用需求，提供满足不低于3年系统使用的计算资源、存储资源及相应操作系统。提供的中央处理器和操作系统应在“中国信息安全测评中心”或“国家保密科技测评中心”发布的“安全可靠测评结果公告”名单内。同时，供应商针对于本次系统建设所提供的集中式数据库，应在“中国信息安全测评中心”或“国家保密科技测评中心”发布的“安全可靠测评结果公告”名单内。所产生的全部费用应包含在本次项目整体报价内。

2.系统安全：为保证系统数据稳定性及安全性，在系统上线前需通过医院组织的安全评估，合格后方可正式上线运行。满足网络安全 3级等保制度要求。

3.★ 云服务资源

本项目实施需使用云服务资源，供应商应提供相应使用权（至少持续至本项目运行维护期结束）。云计算规格不低于 30 vCPU；云存储不低于 1024 GiB；固定带宽不低于 10 Mbps。

云服务的使用及相关费用应包含在投标报价中，并保证服务可用性与数据安全符合国家网络安全要求。

4.★ 计算资源与存储资源支持超融合技术

本项目实施需配置相应计算与存储资源，用于系统业务逻辑处理、数据存储及管理。计算资源与存储资源应支持超融合架构及虚拟化技术，保证系统稳定运行，并具备可扩展性与高可靠性。全部资源的使用权及维护费用应包含在本项目整体报价中，使用期限不少于本项目运行维护期。

三、产品设计与项目管理工具服务

供应商应结合医院既有的信息化项目管理、系统研发及产品设计经验，提供覆盖项目全生命周期的开发与协作工具支持。应为医院项目团队提供独立工作区，保障数据安全与权限隔离。所提供的工具体系至少包括：企业版本项目管理工具（如 JIRA、Teambition、Trello 等），支持 10 人及以上协作使用；企业版本原型设计及协作工具（如 墨刀、蓝湖、Master GO、慕客 等），支持 10 人及以上并发协作；企业版本接口调试工具，满足系统集成与数据对接测试需求；企业版本代码管理工具（如 Git 系列平台），支持 30 人及以上并发管理与版本控制；以及其他与本项目研发相关的技术支撑与质量管理工具。

供应商应具有对上述工具的合法使用权与项目数据的完整归属权。所提供的工具应符合国家法律法规要求，具备稳定性、安全性及高可用性，能够满足采购人在项目管理、产品设计、开发调试及质量控制等环节的使用需求。此外，供应商应提供相应的技术支持与操作培训，确保采购人团队能够正确、高效地使用相关工具。所有工具的使用权及配套服务周期 不得短于本项目运行维护期，并应包含在总报价中。

四、研发人员管理服务要求

本项目实施期间，供应商应根据采购人确定的项目阶段及实施进度安排，提供具备相应资质和经验的研发人员驻场，与采购人项目团队联合办公，确保项目进度与需求落地。驻场人员数量不少于1人，原则上应是产品经理、前端开发工程师、后端开发工程师等核心岗位工种（不得以实施工程师或项目经理替代），并可根据项目不同阶段由采购人灵活调整为UI设计师、测试工程师、Unity开发工程师、算法工程师等角色。其余非驻场人员应通过线上方式提供实时技术支持与协作，保障系统研发和实施的整体连续性与效率。项目整体团队架构应至少涵盖产品经理、UI设计师、全栈开发工程师、算法工程师、测试工程师等岗位，各岗位人员不得兼职，一人仅可承担单一工种职责，确保研发职责分工明确、责任落实到人。所有安排驻场人员须提前经采购人审核或面试通过后方可上岗，采购人有权根据项目实际情况及工作表现，对驻场人员进行考核、调整或更换，对不符合要求的人员可实施替换或淘汰机制。供应商驻场及线上人员应按采购人要求采用Scrum敏捷管理模式，按日、按周提交工作进展，并通过指定项目管理工具（如JIRA、Teambition等）实时同步任务状态，确保项目按计划高质量推进。采购人对人员工作内容、绩效及进度享有统一考核管理权，考核结果将作为付款结算与阶段验收的重要依据，可据此调整供应商付款比例或延迟付款。供应商应全力配合甲方的管理与考核机制，确保项目质量、进度及目标全面达成。

  附件一：系统开发建设期间驻场人员考核与管理

  附件二：医院信息科厂商研发与建设月度考核表

  附件三：驻场运维人员月度考核说明（医院信息化场景 — 含网络安全事件扣分）

  附件四：NPS评分表

  附件五：厂商周报

  附件六：工种专业度考核

附件一：系统开发建设期间驻场人员考核与管理

甲方每月第 1 周对乙方驻场人员进行上月综合考核；当个人月度得分低于 60 分时，甲方书面、微信或邮件或QQ通知后，乙方须在 7个工作日内更换该人员，新人员需要通过甲方验证。

| 序号 | 考核维度 | 考核内容说明 | 满分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作息时间 | 满足合同要求，按时上下班。 如果出现迟到或早退：每次扣 5 分； 如果出现旷工：每天旷工扣 10 分。 | 20 |  |  |
| 2 | 工作态度 | 积极主动，配合度高，沟通顺畅。 如果研发及实施人员处理问题态度恶劣，与采购人工作人员发生争吵，或者故意推诿、拖延的，经采购人确认属实的：每次扣 5 分。 | 20 |  |  |
| 3 | 响应、处理时效 | 问题、需求响应及时，处理迅速。 以下情况每次扣 5 分： 1. 应用系统因非计划的数据库原因或应用系统自身故障原因造成宕机超过半小时的； 2. 针对要求服务的内容，研发及实施人员处理态度恶劣拒不执行，经采购人确认属实的； 3. 对接口对接、开发需求、程序 BUG 没有响应，或处理超出双方约定时间段 15 天仍无法完成的。 | 30 |  |  |
| 4 | 任务按时完成 | 已计划的开发与交付任务，按时完成。 如果出现任务延期，每项每次扣 10 分。 | 20 |  |  |
| 5 | 沟通与协作 | 团队协作良好，按要求参加本项目会议。 如果人员参会出现迟到、早退或缺席，每次扣 5 分。 | 10 |  |  |
|  | 总分 |  | 100 |  |  |

附件二 医院信息科厂商研发与建设月度考核表

| 考核项目 | 考核内容 | 标准要求 | 评分/结果 | 备注/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通与响应 | 需求响应 | 医院通知后，2个工作日内书面回复（排期/方案） | 合格 / 不合格 | 附邮件、微信/QQ截图等 |
|  | 问题响应 | 系统问题4小时内回复确认；重大问题24小时内提供应急方案 | 合格 / 不合格 | 附微信群/QQ/邮件截图 |
|  | 会议沟通 | 按时参加例会/协调会，缺席需提前24小时请假并说明 | 合格 / 不合格 | 附会议纪要 |
| 开发与交付 | 里程碑进度 | 按计划完成，延期≤5个工作日 | 合格 / 不合格 | 附阶段验收记录 |
|  | 功能质量 | 提交系统版本经医院测试验收合格 | 合格 / 不合格 | 附测试报告/验收单 |
| 服务态度与配合 | 沟通渠道 | 保持电话、微信、QQ畅通，不得失联 | 合格 / 不合格 | 信息科记录 |
|  | 配合度 | 不得推诿扯皮，核心人员不得随意更换 | 合格 / 不合格 | 信息科评价 |
| 总体结果 | 月度考核结论 | 若沟通与响应类指标有2项及以上不合格，判定当月不合格 | 合格 / 不合格 | 付款处理依据 |

使用说明
1. 信息科人员每月对照表格逐项检查，并收集对应证据（截图、纪要、验收单等）。
2. 考核不合格时处理办法：
   - 当前阶段付款立即暂停；
   - 建设研发阶段工作同步暂停，直至厂商完成整改并通过复核；
   - 若厂商拒不整改或整改不合格，视为厂家违约责任，医院有权追究相应违约责任。
3. 连续2个月不合格：医院有权暂停合同或解除合作。
4. 本考核表与考核结果作为项目管理与付款审批的重要依据。

信息科负责人签字：_________________    日期：__________

厂商负责人签字：___________________    日期：__________

附件三：驻场运维人员月度考核说明（医院信息化场景 — 含网络安全事件扣分）

甲方每月第 1 周对乙方驻场人员进行上月综合考核；当个人月度得分低于 70 分时，甲方书面或微信或邮件或QQ通知后，乙方须在 7个工作日内更换该人员，新人员需要通过甲方验证。以下规则结合《网络安全事件分级与通报管理办法（试行）》及医院信息系统安全事件等级（Ⅰ–Ⅳ级）制定。

| 序号 | 考核维度 | 考核内容说明 | 满分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作息与值班纪律 | 遵守排班，按时到岗、交接。 • 迟到/早退：每次 -5 分 • 缺岗/旷工（含私自离岗）：每天 -10 分 | 15 |  |  |
| 2 | 服务态度与专业形象 | 积极主动、沟通顺畅、着装规范、客户满意度高。 • 态度恶劣、与采购人争吵或推诿：每次 -5 分 | 15 |  |  |
| 3 | 响应与处置时效 | • 重大告警（P1/P2）响应 >15 分钟或修复 >1 小时：-5 分/次 • 普通工单/需求逾期 >3 天：-5 分/次 • 未按 SLA 提供阶段性进度：-3 分/次 | 20 |  |  |
| 4 | 故障、可用性 & 安全事件 | ① 系统可用性 • 因运维失误致业务中断 ≥30 分钟：-10 分/次 ② 数据库/中间件/备份疏漏 • 未执行或记录缺失：-5 分/次 ③ 医院信息系统安全事件扣分 • Ⅳ级（一般）：-10 分/次 • Ⅲ级（较大）：-20 分/次 • Ⅱ级（重大）：-30 分/次（本指标计0分） • Ⅰ级（特别重大）：本指标计0分，当月总分归0，需立即更换人员并启动事故调查 | 30 |  | 重大/特别重大需向医院网安部门和采购人同步书面报告 |
| 5 | 变更管理与文档交付 | 变更申请、回退方案、操作记录齐全；运维文档 ≤7 天内更新。 • 未提变更即操作/记录缺失：-5 分/次 • 文档更新逾期：-3 分/次 | 10 |  |  |
| 6 | 沟通协作与培训 | 例会、应急演练、知识转移按要求参加并实施。 • 会议迟到/早退/缺席：-3 分/次 • 培训不到位或考核不合格：-5 分/次 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

附件四： NPS评分表

说明：请根据使用体验，在 0 - 10 分（0 = 极不满意，10 = 极满意）之间打分。9‑10 分为“推荐者 (Promoter)”，7‑8 分为“中立者 (Passive)”，0‑6 分为“贬损者 (Detractor)”。
NPS 计算公式：NPS = (推荐者比例) − (贬损者比例)。

| 科室 | 使用时长（月） | 功能满意度 (0-10) | 界面易用性 (0-10) | 性能稳定性 (0-10) | 维护服务 (0-10) | 总体推荐度 (0-10) | 重点改进建议 | 填表人 / 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NPS 结果请在汇总表中计算：

| 类别 | 人数 | 占比 % | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐者 (9-10) |  |  |  |
| 中立者 (7-8) |  |  |  |
| 贬损者 (0-6) |  |  |  |

附件五：厂商周报

填报单位（厂商）： ____________________
项目名称 / 合同号： ____________________
报告周期： YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD
提交日期： ____________________
信息科联系人： ____________________

1. 本周工作概览（≤ 5 行要点）

2. 关键进度追踪

| 里程碑 / 任务 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度状态¹ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

¹=按时 / =风险 / =延期

3. 问题与风险

| 序号 | 描述 | 影响 | 已采取措施 / 需求支援 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 资源与配合需求（下周必须到位）

5. 下周计划（关键输出 / 目标）

6. 服务质量指标（本周汇总）

| 指标 | 目标值 | 实际值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

7. 费用 / 变更记录

附件六：工种专业度考核

甲方每月第 1 周对乙方驻场人员进行上月综合考核；当个人月度得分低于 80 分时，甲方书面、微信或邮件或QQ通知后，乙方须在 7个工作日内更换该人员，新人员需要通过甲方验证。

| 姓名 | 岗位 | 考核维度 | 指标描述 | 考核标准 | 分值 | 实际得分 | 考核依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 项目规划 | 项目实施计划完整性与可执行性 | ≥95% | 25 |  | 项目计划文档/会议纪要 |  |
|  | 项目负责人 | 人员调配 | 团队资源合理安排 | ≥90% | 20 |  | 项目排班表/任务分配记录 |  |
|  | 项目负责人 | 沟通协调 | 与医院及团队沟通效率及满意度 | ≥85% | 20 |  | 邮件记录/会议纪要/调查表 |  |
|  | 项目负责人 | 进度控制 | 月度计划完成率 | ≥95% | 25 |  | 进度报告/任务系统截图 |  |
|  | 项目负责人 | 风险管理 | 项目风险预判与处理 | ≥90% | 10 |  | 风险登记表/处理记录 |  |
|  | 技术负责人 | 需求分析 | 需求完整性与准确性 | ≥95% | 25 |  | 需求文档/会议纪要 |  |
|  | 技术负责人 | 产品规划 | 功能规划与优先级合理性 | ≥90% | 25 |  | 产品规划文档 |  |
|  | 技术负责人 | 研发协同 | 与开发团队沟通及任务推进 | ≥90% | 25 |  | 任务分配记录/Jira截图 |  |
|  | 技术负责人 | 技术方案 | 技术方案可实施性与扩展性 | ≥90% | 25 |  | 技术方案文档 |  |
|  | 全栈开发工程师 | 前端开发 | 功能实现准确性 | Bug率 ≤5% | 20 |  | 系统截图/任务系统记录 |  |
|  | 全栈开发工程师 | 后端开发 | 接口开发与业务逻辑 | ≥90% | 20 |  | 接口文档/任务系统记录 |  |
|  | 全栈开发工程师 | 系统联调 | 前后端联调成功率 | ≥95% | 20 |  | 联调记录/测试报告 |  |
|  | 全栈开发工程师 | 优化响应 | 系统优化及问题处理时效 | ≤24小时 | 20 |  | 系统问题日志 |  |
|  | 全栈开发工程师 | 文档规范 | 代码规范及文档完整性 | ≥90% | 20 |  | 代码提交记录/文档 |  |
|  | UI设计师 | 界面交付 | 按期交付界面设计 | ≥95% | 25 |  | 设计稿/交付记录 |  |
|  | UI设计师 | 用户体验 | 用户满意度 | ≥85% | 25 |  | 用户反馈/调查表 |  |
|  | UI设计师 | 规范执行 | 界面规范执行率 | ≥90% | 25 |  | 设计规范文档 |  |
|  | UI设计师 | 改版优化 | 界面优化周期 | ≤10工作日 | 25 |  | 系统优化记录 |  |
|  | 测试工程师 | 功能测试 | 功能测试覆盖率 | ≥95% | 25 |  | 测试报告/测试用例 |  |
|  | 测试工程师 | 性能测试 | 性能指标达标率 | ≥95% | 25 |  | 压力测试报告 |  |
|  | 测试工程师 | 兼容性测试 | 系统跨终端兼容性 | ≥95% | 25 |  | 测试记录/截图 |  |
|  | 测试工程师 | Bug响应 | 问题处理及时性 | ≤24小时 | 25 |  | 缺陷追踪系统记录 |  |
|  | 后端工程师 | 接口可用率 | 系统接口可用性 | ≥99% | 25 |  | 接口监控/系统日志 |  |
|  | 后端工程师 | Bug修复 | 修复及时率 | ≥95% | 25 |  | Bug记录/任务系统 |  |
|  | 后端工程师 | 数据性能 | 数据处理延迟 | ≤1秒/1万条数据 | 25 |  | 系统监控报告 |  |
|  | 后端工程师 | 功能开发 | 后端功能开发按期完成 | ≥90% | 25 |  | 开发任务记录 |  |
|  | 数据准备人员 | 数据梳理 | 上线数据完整性 | ≥95% | 30 |  | 数据清单/验证表 |  |
|  | 数据准备人员 | 问题处理 | 数据问题修复时效 | ≤24小时 | 25 |  | 问题日志/邮件记录 |  |
|  | 数据准备人员 | 流程对接 | 部门沟通协调效率 | ≥90% | 25 |  | 会议纪要/签收表 |  |
|  | 数据准备人员 | 文档提交 | 数据文档完整性 | ≥90% | 20 |  | 数据文档/流程手册 |  |

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院

互联网康复服务软件平台构建服务项目报价表

| 项目 | 内容 | 数量 | 报价（单价和总价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网康复服务软件平台构建服务 | 为满足医院康复医学科打造集“管理、服务、互动、数据”于一体的智能化平台，拟采购该构建服务 | 1 |  |  |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院

互联网康复服务软件平台构建服务建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它